Приложение

к постановлению администрации

Коммунаровского сельсовета

от 10.03.2022г. № 19

Коммунаровский сельсовет Ширинский район Республика Хакасия

Муниципальная программа

"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 2022-2027гг»

с. Коммунар 2022 г.

1. Паспорт муниципальной Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Коммунаровского сельсовета»

| Наименование Программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коммунаровского сельсовета на 2022-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Коммунаровского сельсовета |
| Соисполнители программы | Управление промышленности, энергетики, строительства, связи и транспорта администрации муниципального образования Ширинский район |
| Основные разработчики Программы | Администрация Коммунаровского сельсовета |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов ЖКХ. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 10%; водоснабжение до 10%. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022г - капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры 2023г – текущий ремонт коммунальной инфраструктуры 2024г - текущий ремонт коммунальной инфраструктуры 2025г - текущий ремонт коммунальной инфраструктуры 2026г - текущий ремонт коммунальной инфраструктуры 2027г - текущий ремонт коммунальной инфраструктуры |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Всего в том числе: 2022г – 3061,224 тыс. руб 2023г – 102,041 тыс. руб 2024г – 102,041 тыс. руб 2025г – 102,041 тыс. руб 2026г – 102,041 тыс. руб 2027г – 102,041 тыс. руб |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. снижение аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям, - до 0 |

### 2. Общая характеристика сферы реализации Программы

### 2. 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 363 га

Численность населения (2018 г.) – 2,750 тыс. чел.

Общая площадь жилищного фонда (2018 г.) – 58,517 тыс. кв. м

Число источников (2018 г.):

теплоснабжения - 4

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 3

газоснабжения – 0

Протяженность сетей (2018 г.):

тепловых– 10,9 км

газовых - 0 км

водопроводных – 9,5 км

канализационных – 4,2 км

2.2. Теплоснабжение

В связи с высокой социальной значимостью и осуществлением жизнеобеспечивающих функций, жилищно-коммунальная отрасль  является  важным  сектором в экономике Коммунаровского сельсовета.

В настоящее время на территории муниципального образования  Коммунаровский сельсовет Ширинского района функционируют 3 котельных, осуществляющие выработку  тепловой энергии. Протяженность  сетей: тепловых -  10,9 км; водопроводных   9,5 км; водоотведения – 4,2 км.

К основным проблемным вопросам коммунальной  отрасли следует отнести устаревшую систему коммунальной инфраструктуры Коммунаровского сельсовета, медленные темпы снижения уровня износа основных фондов систем  тепло-, водоснабжения и водоотведения, ухудшение финансового состояния  регулируемых организаций большинства сельского поселения, отсутствие инвестиций. Наличие данных факторов  не позволяет обеспечивать  повсеместное соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

По состоянию на 01.01.2021 г. средний  уровень  износа основных фондов коммунальной отрасли Коммунаровского сельсовета составлял 80%. Недостаточно значимый уровень снижения износа систем коммунальной инфраструктуры района приводит к сохранению существенного количества технологических инцидентов на инженерных сетях и оборудовании, фиксируемых при прохождении  отопительных периодов.

Теплоснабжение Коммунаровского сельсовета осуществляется 3-мя котельными, установленная тепловая мощность – 9 Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей составляет 10,9 км.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Коммунаровского сельсовета осуществляется в основном от котельных: ДК, Теремок, Баня.

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДК | КВр- 1,74, КВр -1,16, КВБр-2,0 | 2014 2006 2012 | 5 | 3,0 |
|  | Теремок | КВр-0,8 КВр-0,8 | 2015 2015 | 1 | 0,6 |
|  | Баня | КВр-0,93 | 2014 | 0,6 | 0,4 |

Необходимо осуществлять строительство и реконструкция объектов теплоснабжения на территории Коммунаровского сельсовета Ширинского района. Данный фактор обусловлен как оптимизацией существующей  схемы теплоснабжения  и закрытием неэффективных котельных,  так и необходимостью модернизации котельного оборудования с учетом современных достижений в этой области.

2.3. Водоснабжение населения Коммунаровского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из 3-х скважин.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 3шт.

Транспортировка воды: подача воды осуществляется по 3 водоводам Д = 50-100 мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть Коммунаровского сельсовета.

На балансе Коммунаровского сельсовета находится 9,5 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80 %.

Объем выработки воды в год составляет 98,417 тысяч кубических метров.

Подвоз питьевой воды населению в дома, не оборудованные центральным водоснабжением осуществляется 1 раз в неделю автоцистерной на основании договора на подвоз питьевой воды.

Одним из механизмов решения проблемы обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является применение локальных очистных установок по снижению жесткости, общей минерализации, фторидов и иных примесей.

Необходимо обустраивать водозаборные скважины и осуществлять строительство новых водоводов. В рамках реализации  поручения Президента Российской Федерации об обеспечении  инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей и других  льготных категорий граждан, требуется обеспечить системой водоснабжения вновь выделяемые земельные участки. Требует срочной модернизации половина мощностей действующих очистных сооружений канализации  на территории Коммунаровского сельсовета. Используемые технологии на очистных сооружениях  не обеспечивают  очистку сточных вод до качества, соответствующего требованиям  действующих правил.

2.4. Водоотведение

Отдельной проблемой остается техническое состояние  объектов водопроводно-канализационного комплекса. Требуют принятия неотложных мер мероприятия  по замене морально устаревшего оборудования, строительству, капитальному ремонту  объектов и инженерных сетей,  как на самом комплексе очистных сооружений, так и замене  систем   водоснабжения и водоотведения.

На территории Коммунаровского сельсовета существует сточная система канализации. Протяженность канализационных сетей – 4,2 км. Объем отведенных стоков составляет 60,979 тысяч кубических метров  в год.

Сточные воды самотеком сливаются в фекальную насосную перекачивающую станцию ЖКХ, откуда насосами подаются в хлораторную, расположенную на территории  золотоизвлекательной фабрики ПАО «Коммунаровский рудник» (туда же поступают все хвостовые продукты фабрики), там они совместно обеззараживаются и по пульповоду сбрасываются в хвостохранилище, принадлежащее ПАО «Коммунаровский рудник».

Необходимо строительство новых очистных сооружений.

Основная деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса заключается в предоставлении  качественных коммунальных услуг потребителям. Бесперебойная  подача ресурсов зависит  от финансовой стабильности предприятий и удовлетворительного технического состояния объектов и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Рыночные инструменты привлечения частного бизнеса в виде концессионных соглашений в полной мере  не заработали. Проводимые конкурсы по передаче коммунальных объектов признаются несостоявшимися по причине отсутствия потенциальных инвесторов.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (коммунальных ресурсов).

Одной из актуальных проблем отрасли является кадровый вопрос. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства  и органы местного самоуправления остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах.  Опыт хозяйствующих субъектов отрасли показывает, что без надлежащего уровня квалификации специалистов очень сложно, даже при достаточных финансовых средствах и дорогостоящем оборудовании, получить производственный и экономический эффект. Текучесть квалифицированных  кадров и непрофессиональная деятельность жилищно-коммунальных служб может привести к реальной угрозе  безопасности жизни и здоровья граждан.

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации  специалистов муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального комплекса, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, способствует формированию эффективной системы управления и эксплуатации отрасли.

Гарантии предоставления и повышение качества жилищно-коммунальных услуг  для потребителей  района являются основной задачей данной муниципальной программы.

3. План развития, прогнозируемой застройки, прогнозируемый спрос

на коммунальные ресурсы на период действия

генерального плана  Коммунаровского сельсовета

3.1. Генеральный план муниципального образования Коммунаровский сельсовет утвержден решением Совета депутатов Коммунаровского сельсовета от 21 сентября 2012 года  № 19.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия 
по совершенствованию функционально-планировочной структуры села:

  - повышение интенсивности использования селитебных территорий 
за счет реконструкции ветхого жилого фонда, освоение свободных территорий прежде всего внутри населенного пункта;

  - развитие и совершенствование общественного центра села, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

  - совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения 
и благоустройства жилой застройки;

  - формирование зон отдыха;

  - инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества – одна из приоритетных задач для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения. Коммунальные услуги, оказываемые населению Коммунаровского сельсовета, не отвечают всем критериям качества. Часть населения не обеспечена коммунальными услугами в полном объеме.

### 4. Цели и задачи Программы

Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

Выполнение поставленных задач создаст условия и будет способствовать развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коммунаровский сельсовет, так как степень развития и объем деятельности коммунальной сферы непосредственно влияют на уровень благосостояния населения, в том числе комфортность проживания, качество и надежность предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Принимая во внимание долгосрочный характер планируемых мероприятий, наиболее предпочтительным инструментарием, обеспечивающим максимальную эффективность координации и управления  ресурсами и финансами всех уровней в соответствии с обозначенными задачами, является программно-целевой метод.

Целесообразность применения программно-целевого метода обусловлена следующим:

проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, носят комплексный и долгосрочный характер, требуют системного подхода к их решению;

в рамках муниципальной программы предполагается реализация общественно значимых, капиталоемких проектов, мероприятия муниципальной программы формируются на принципах бюджетного планирования, ориентированного на эффективность бюджетного финансирования развития Коммунаровского сельсовета;

комплексность механизма, скоординированного по задачам, ресурсам и срокам осуществления производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области жилищно-коммунального хозяйства;

координация  усилий по обеспечению развития коммунальной отрасли и решению имеющихся проблем, аккумулирование и координация расходов на реализацию программы, планирование и контроль бюджетных расходов;

обеспечение финансовой дисциплины и рационального использования местных ресурсов.

Также приоритетом муниципальной программы является решение вопросов снабжения жителей качественной питьевой водой для коммунально-бытовых нужд в соответствии с требованиями санитарных норм и правил и обеспечения эффективной работы канализационных очистных сооружений. Достижение данной цели будет способствовать обеспечению достойного уровня и качества жизни населения.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации муниципальной программы  необходимо решить следующие задачи:

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по водообеспечению и водоотведению, их мониторинга, а также сбора и анализа информации о результатах реализации Программы на территории муниципального образования.

Расширение практики применения новых технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены развитие и качественное функционирование системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования Коммунаровский сельсовет.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему обеспечения населения качественными услугами водоснабжения, но позволит значительно улучшить эпидемиологическую обстановку в селе.

Выполнение поставленной задачи создаст условия для повышения качества, доступности коммунальных услуг, предоставляемых населению, обеспечивающих комфортные условия проживания.

В связи с высокой социальной значимостью и осуществлением жизнеобеспечивающих функций, жилищно-коммунальная отрасль  является  важным  сектором в экономике муниципального образования.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы – 2022 – 2027 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий.

6. Перечень программных мероприятий

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач муниципальной программы, реализуются в соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной программы (приложение 1 к Программе).

7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2022 по 2027 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в Таблице 2.

8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

8.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения.

Учитывая, что Генеральным планом Коммунаровского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

В новом строительстве преобладает индивидуальное жилищное строительство без подключения к централизованным системам тепло-водоснабжения и водоотведения.

На территории Коммунаровского сельсовета есть аварийные жилые дома, которые требуют расселения жителей. Планируется строительство новых жилых домов. Таким образом, можно сделать вывод о прогнозируемом увеличении спроса на коммунальные ресурсы.

8.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

За основу разработки мероприятий Программы принята схема теплоснабжения Коммунаровского сельсовета, Схема водоснабжения и водоотведения Коммунаровского сельсовета.

8.3. Характеристика состояния и проблемы соответствующей

системы коммунальной инфраструктуры

1) Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Коммунаровского сельсовет осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка и мелкие общественные и коммунально-бытовые потребители оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Основные проблемы системы теплоснабжения:

-недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;

- большой износ тепловых сетей;

- необходимость постановки на кадастровый учет тепловых сетей и их санитарно-защитных зон.

2) Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение с. Коммунар осуществляется из 3 водозаборов.

Часть индивидуальной жилой застройки оборудована индивидуальными скважинами. В дома, не оборудованные централизованным водоснабжением осуществляется подвоз воды автоцистерной.

3) Система водоотведения и очистки сточных вод состоит из:

- самотечной канализации

- фекальной насосной

Дома частного сектора оборудованы  надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Основные проблемы системы водоснабжения и водоотведения:

- необходимость ремонта существующих сетей и сооружений по мере  необходимости;

- проектирование  и строительство новых систем водоснабжения и водоотведения.

8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Для успешной реализации целей и задач Программы необходимо выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых коммунальных ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

-создание оптимальных условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

-расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте коммунальных сетей и оборудования;

8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения;

Реконструкция и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене;

Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения;

Износ сетей водоотведения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по замене сетей водоотведения.

8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры  приведен в Таблице 2. При этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

-проекты, реализуемые действующими организациями;

-проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

-проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

-проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам

коммунальной инфраструктуры

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры не проводилось.

8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности не проводилась.

8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер

социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям

граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из бюджета Коммунаровского сельсовета не осуществляется.

Ресурсное обеспечение реализации программных мероприятий указано в приложении 3 к Программе. Финансирование Программы подлежит изменению в течении текущего финансового года, по мере уточнения бюджетных обязательств местного бюджета.

Так как технологический и экономический эффект от реализации программных мероприятий находятся в прямой зависимости от значений, перечисленных выше показателей, обязательным условием при выполнении Программы является ежегодное их определение на основе анализа.

В случае несоответствия реальных значений данных показателей плановым, необходимо на основе системного анализа определить причину отклонения и при необходимости произвести соответствующую корректировку программных мероприятий. Отклонение на величину, не превышающую 5% от планового значения, следует считать допустимым.

9. Перечень целевых показателей

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- сокращение удельных показателей потерь в системе теплоснабжения, водоснабжения на 3-5 % в год по сравнению с 2021годом (базовый год);

- снижение расходов бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения в сопоставимых условиях.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Наибольшей эффективности использования энергоресурсов удастся достичь только в том случае, если проводимые мероприятия по энергосбережению будут носить комплексный характер и охватывать не только процесс выработки и транспортировки, но и потребления энергоносителей.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия труда человека, способствовать повышению производительности труда.

Перечень целевых показателей муниципальной программы указан в приложении 2 к Программе.

10. Механизм реализации

Управление ходом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Главными распорядителями бюджетных средств являются ответственный исполнитель Программы.

Ответственный исполнитель Программы организует реализацию Программы в рамках своих полномочий:

- выполнение мероприятий Программы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы, осуществляются лицами, ответственными за проведение мониторинга.

Муниципальным заказчиком Программы осуществляется:

- координация исполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности реализации Программы.

Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия, нормативных правовых актов муниципального образования Ширинский район.

### 11. Риски реализации Программы

К рискам реализации  программы следует отнести:

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием  программы в неполном объеме за счет бюджетных средств (умеренный риск);

риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения (высокий риск);

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств бюджетов всех уровней на преодоление последствий таких катастроф (умеренный риск).

В целях минимизации указанных рисков, оказывающих влияние на конечный результат реализации мероприятий  программы, предусмотрены следующие меры:

- осуществление мониторинга экономической ситуации в регионе для последующей оценки возможных последствий при реализации  программы и своевременной ее актуализации;

- мониторинг и оценка эффективности выполнения программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств муниципальной программы.

12. Система управления и контроля за реализацией программы

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет ответственный исполнитель программы.

Внесение в программу изменений, оказывающих влияние на ее параметры, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя.

Ответственный исполнитель предоставляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала (за исключением IV квартала), а по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Ширинский район отчет о реализации программы (приложение 4 к Программе).

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы подготавливается ответственным исполнителем до 01 марта года, следующего за отчетным и размещается на официальном сайте ответственного исполнителя (сайт Администрации муниципального образования Ширинский район) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Годовой отчет содержит:

- отчет о реализации муниципальной программы (приложение 4 к Программе);

- пояснительную записку о реализации муниципальной программы, которая должна содержать:

а) краткое описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало и окончание отчетного финансового года;

б) перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, причины их частичного выполнения или невыполнения, с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию;

в) оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Ширинского района (приложение 5 к Программе);

г) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Публичность (открытость) информации о ходе реализации и оценке эффективности программы обеспечивается размещением годовых отчетов на официальном сайте ответственного исполнителя (сайт Администрации муниципального образования Ширинский район) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие коммунальной инфраструктуры

и обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

муниципального образования Коммунаровский сельсовет»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок реализации |  |  | Конечные результаты | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало |  | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами муниципального образования Коммунаровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ##### Задача 1 "Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ##### Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коммунаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1 "Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям" | Коммунаровский сельсовет | 2022 год | 2027 год |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Капитальный ремонт и модернизация коммунальных объектов и сетей | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 1.1 |
| 5 | Основное мероприятие 2 "Обеспечение бесперебойного теплоснабжения на объектах коммунального комплекса в отопительный период" | Коммунаровский сельсовет | 2022 год | 2027 год |  | Снижение аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям | Решение вопросов по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в период прохождения отопительного периода | 3 |

Приложение 2

к  муниципальной  программе

«Развитие коммунальной инфраструктуры

и обеспечение качественных

жилищно-коммунальных услуг

муниципального образования Коммунаровский сельсовет»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое |  | плановое по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами муниципального образования Коммунаровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ##### Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1 «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» | процентов | 71,9 | 71,0 |  | 69 | 69,5 | 69 | 68,5 | 68 | 67,5 |
| 4 | Показатель 2 «Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям» | процентных пунктов | 0,12 | - |  | на 0,4 | на 0,25 | на 0,25 | на 0,1 | - | - |
| 5 | Показатель 3 «Количество аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, связанных с недоотпуском тепла потребителям» | случаев | 5 | 3 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коммунаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1 «Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 1.1 "Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов" | случаев | 8 | 8 |  | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение 3

### к  муниципальной  программе

### «Развитие коммунальной инфраструктуры

### и обеспечение качественными

### жилищно-коммунальными услугами

### муниципального образования Коммунаровский сельсовет»

### Ресурсное обеспечение реализации

### программных мероприятий

|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Годы | Всего финансовых средств | ФБ | РБ | МБ | Ответственный исполнитель |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коммунаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям» |  |  |  |  |  |  |
| Коммунаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | 2022 | 3 061,224 | - | 3 000,0 | 61,224 | Коммунаровский сельсовет |
|  | 2023 | 102,041 | - | 100 | 2,041 |  |
|  | 2024 | 102,041 | - | 100 | 2,041 |  |
|  | 2025 | 102,041 | - | 100 | 2,041 |  |
|  | 2026 | 102,041 | - | 100 | 2,041 |  |
|  | 2027 | 102,041 | - | 100 | 2,041 |  |

### Приложение 4

### к Программе

### «Развитие коммунальной инфраструктуры

### и обеспечение качественными

### жилищно-коммунальными услугами

### муниципального образования

### Коммунаровский сельсовет»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 20__ Г.

Наименование главного

распорядителя         __________   Дата предоставления отчета

Руб.

| п/п | Наименование МП | КРР | Рз | ПР | ЦСР | ВР <*> | План по программе | Предусмотрено бюджетом | Кредиторская задолженность на 01.01.201_г | Факт заполнения с начала года | Финансирование на 01.__.20__г | Кассовые расходы на 01.__.20__г | % исполнения | Кредиторская задолженность на 01.__.20__г. | Комментарий (пояснение) о частичном или полном невыполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование МП (ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие <**> 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МП (ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается до подгруппы вида расходов.

<**> В соответствии с мероприятиями, закрепленными Перечнем муниципальных программ, предусмотренных к финансированию на текущий финансовый год, утвержденным отдельным приложением к Решению о бюджете.

Ответственный исполнитель _______________ ____________________

### Приложение 5

### к Программе

### «Развитие коммунальной инфраструктуры

### и обеспечение качественными

### жилищно-коммунальными услугами

### муниципального образования

### Коммунаровский сельсовет»

### Критерии

оценки эффективности реализации программы

| N п/п | Критерий | Весовой коэффициент, Yi | Значение критерия | Оценка (Bi), баллы | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Достижение целевых показателей (для целей Программы) | Y1 = 0,3 | 1.1. Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных | 10 | Yi x Bi |
|  |  |  | 1.2. От 50 до 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 6 |  |
|  |  |  | 1.3. От 30 до 49% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 3 |  |
|  |  |  | 1.4. Менее 30% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 0 |  |
| 2. | Привлечение средств из федерального, республиканского бюджетов или внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 3.1. Доля привлеченных средств превышает 30% от общих затрат в отчетном году | 10 | Yi x Bi |
|  |  |  | 2.2. Доля привлеченных средств составляет от 10 до 30% от общих затрат в отчетном году | 6 |  |
|  |  |  | 2.3. Доля привлеченных средств составляет менее 10 от общих затрат в отчетном году | 3 |  |
|  |  |  | 2.4. На реализацию Программы средств не привлечено | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3.1. Выполнено 100% предусмотренных в Программе мероприятий | 10 | Yi x Bi |
|  |  |  | 3.2. Выполнено от 80 до 99% предусмотренных в Программе мероприятий | 6 |  |
|  |  |  | 3.3. Выполнено от 65 до 79% предусмотренных в Программе мероприятий | 3 |  |
|  |  |  | 3.4. Выполнено менее 65% предусмотренных в Программе мероприятий | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии по итогам проведения процедур закупок) | Y4 = 0,15 | 4.1. Средства освоены на 100% | 10 | Yi x Bi |
|  |  |  | 4.2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 4.3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики Программы) | Y5 = 0,15 | 5.1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 | Yi x Bi |
|  |  |  | 5.2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |  |
|  |  |  | 5.3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |  |
|  |  |  | 5.4. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |  |

На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчитывается рейтинг эффективности реализации Программы по следующей формуле:

где: Yi - весовой коэффициент;

Bi - оценка, присвоенная Программе, баллы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности реализации Программы (R) в отчетном году:

высокая эффективность Программы - при R >= 6;

достаточная эффективность Программы - при 3,3 <= R < 6;

низкая эффективность Программы - при R < 3,3.